辦理全國中小學教師員額管理系統研習實施計畫

壹、依據：建置「教育部全國中小學教師員額系統」及縣市教育訓練計畫招標案辦理。

貳、目的：協助各縣市中小學員額管理老師熟習系統操作，建立正確系統操作觀念與流程，協助各校順利上線操作。

參、辦理單位

一、主辦單位：教育部。

二、協辦單位：直轄市、縣市政府教育局（處）。

三、承辦單位：全誼資訊股份有限公司

肆、研習地點及時間

一、地點：各直轄市、縣市政府教育局（處）電腦研習場地。

二、時間：100年1月14日（星期五）起至2月24日（星期四）止，惟必要時得延後。

#### 伍、研習訓練課程時間：

#### 一、各縣市政府及學校員額管理人員研習訓練課程時間分配如下：

| 項次及科目 | 內容簡介 | 訓練對象 | 上午時段 下午時段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、系統規劃、流程、架構介紹 | 系統規劃說明 系統架構流程介紹 | 各校與教育局員額管理人員 | 9:00-9:30 13:30-14:00 |
| 二、系統基本操作 | 各校系統管理設定作業 學校人事資料操作設定 員額異動設定說明與操作 員額統計作業說明與操作 | 各校員額管理人員 | 9:30-11:00 14:00-15:30 |
| 三、教師配課操作 | 科目設定、年班開課 教師配課作業 | 各校員額管理人員 | 11:00-11:30 15:30-16:00 |
| 四、建議與討論 | 參與研習人員提出問題與回覆 彙整參與研習人員各項建議 | 各校員額管理人員 | 11:30-12:00 16:00-16:30 |

二、各縣市分配之研習日期及場次如下：

分配原則係以轄內學校數超過180所以上的縣市，安排3場研習，學校數少於45所之縣市，安排1場研習，學校數如係於180所以下，但超過45所學校，規劃安排2場研習。

| 項次 | 縣市場次 | 預計日期 | 預計時間 | 研習講師 | 合計學校數 | 國小學校數 | 國中學校數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各縣市承辦人 | 100.01.14 | 9:00~12:00 |  | 25 |  |  |
| 1 | 臺北市 | 100.01.24 | 09:00~12:00 | 吳汝貞 | 215 | 153 | 62 |
| 2 | 臺北市 | 100.01.24 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 |  |  |  |
| 3 | 臺北市 | 100.01.24 | 09:00~12:00 | 林秋君 |  |  |  |
| 4 | 基隆市 | 100.01.25 | 09:00~12:00 | 吳汝貞 | 56 | 43 | 13 |
| 5 | 基隆市 | 100.01.25 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 |  |  |  |
| 6 | 宜蘭縣 | 100.01.26 | 09:00~12:00 | 吳汝貞 | 102 | 77 | 25 |
| 7 | 宜蘭縣 | 100.01.26 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 |  |  |  |
| 8 | 花蓮縣 | 100.02.10 | 09:00~12:00 | 吳汝貞 | 130 | 107 | 23 |
| 9 | 花蓮縣 | 100.02.10 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 |  |  |  |
| 10 | 臺東縣 | 100.02.11 | 09:00~12:00 | 吳汝貞 | 114 | 92 | 22 |
| 11 | 臺東縣 | 100.02.11 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 |  |  |  |
| 12 | 桃園縣 | 100.01.27 | 09:00~12:00 | 吳汝貞 | 245 | 189 | 56 |
| 13 | 桃園縣 | 100.01.27 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 |  |  |  |
| 14 | 桃園縣 | 100.01.27 | 09:00~12:00 | 林秋君 |  |  |  |
| 15 | 新竹縣 | 100.01.28 | 09:00~12:00 | 吳汝貞 | 113 | 84 | 29 |
| 16 | 新竹縣 | 100.01.28 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 |  |  |  |
| 17 | 新竹市 | 100.02.08 | 09:00~12:00 | 吳汝貞 | 45 | 32 | 13 |
| 18 | 苗栗縣 | 100.02.08 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 151 | 121 | 30 |
| 19 | 苗栗縣 | 100.02.08 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 20 | 台中縣 | 100.02.09 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 212 | 166 | 46 |
| 21 | 台中縣 | 100.02.09 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 22 | 台中縣 | 100.02.09 | 09:00~12:00 | 賴豐升 |  |  |  |
| 23 | 台中市 | 100.02.10 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 92 | 68 | 24 |
| 24 | 台中市 | 100.02.10 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 25 | 彰化縣 | 100.02.11 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 214 | 175 | 39 |
| 26 | 彰化縣 | 100.02.11 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 27 | 彰化縣 | 100.02.11 | 09:00~12:00 | 賴豐升 |  |  |  |
| 28 | 南投縣 | 100.02.14 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 181 | 149 | 32 |
| 29 | 南投縣 | 100.02.14 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 30 | 南投縣 | 100.02.14 | 09:00~12:00 | 賴豐升 |  |  |  |
| 31 | 金門縣 | 100.02.15 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 | 24 | 19 | 5 |
| 32 | 連江縣 | 100.02.17 | 13:30~16:30 | 吳汝貞 | 13 | 8 | 5 |
| 33 | 澎湖縣 | 100.02.25 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 55 | 41 | 14 |
| 34 | 雲林縣 | 100.02.15 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 190 | 158 | 32 |
| 35 | 雲林縣 | 100.02.15 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 36 | 雲林縣 | 100.02.15 | 09:00~12:00 | 賴豐升 |  |  |  |
| 37 | 嘉義縣 | 100.02.16 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 150 | 127 | 23 |
| 38 | 嘉義縣 | 100.02.16 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 39 | 嘉義市 | 100.02.17 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 28 | 20 | 8 |
| 40 | 台南縣 | 100.02.18 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 205 | 163 | 42 |
| 41 | 台南縣 | 100.02.18 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 42 | 台南縣 | 100.02.18 | 09:00~12:00 | 賴豐升 |  |  |  |
| 43 | 台南市 | 100.02.21 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 67 | 49 | 18 |
| 44 | 台南市 | 100.02.21 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 45 | 高雄縣 | 100.02.22 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 196 | 153 | 43 |
| 46 | 高雄縣 | 100.02.22 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 47 | 高雄縣 | 100.02.22 | 09:00~12:00 | 賴豐升 |  |  |  |
| 48 | 高雄市 | 100.02.23 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 124 | 88 | 36 |
| 49 | 高雄市 | 100.02.23 | 13:30~16:30 | 張惠雯 |  |  |  |
| 50 | 屏東縣 | 100.02.24 | 09:00~12:00 | 張惠雯 | 203 | 167 | 36 |
| 51 | 屏東縣 | 100.02.24 | 13:30~16:30 | 賴豐升 |  |  |  |
| 52 | 屏東縣 | 100.02.24 | 09:00~12:00 | 賴豐升 |  |  |  |

陸、參加對象

一、教育部國教司、人事處、各直轄市政府教育局及縣市政府承辦人至少2名，約計60人，參加100年1月14日之場次，研習地點：新北市教育研究發展中心2樓電腦研習教室。

。

二、各直轄市及縣市政府所轄國中小學校之人事人員及教學組長各1名。並分別就縣市政府之場次報名參加，每場次人數依縣市政府規劃及研習場地。

柒、報名方式

一、各直轄市政府教育局及縣市政府承辦人請於100年1月10日（星期一）前至http://enctc.tpc.edu.tw/files/87-1000-1-preview.php報名（如附件一）。

二、於縣市政府辦理之場次則由各縣市政府自行規範相關研習報名程序。

捌、經費來源

本研習相關講師及教材費用由本專案經費項下支應。至相關研習場地費用，則由各縣市政府自行就相關項下支應。

玖、附則

一、參加人員核定研習時數3小時，並給予公（差）假。

二、隨函檢附「具體問題與建議表」（如附件二），若有任何對於系統之建議，得於研習後於2月25日（星期五）以前逕寄或傳真、e-mail至全誼資訊股份有限公司彙整。

附件一、全國中小學教師員額管理系統研習報名表

| 服務單位 | 縣(市)政府教育局(處) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 職稱 |  | 電子郵件信箱 |  |
| 聯絡電話 | (O) |  |  | (手機) |  |
| 目前排定至貴縣市辦理之研習日期是否妥適？ | □沒問題 □需要調整至 月 日 |  |  |  |  |

附件二、全國中小學教師員額管理系統研習具體問題與建議表

單    位：                      職    稱：

姓    名：                      連絡電話：

| 具 體 問 題 | 改 進 建 議 | 備 註 |
| --- | --- | --- |

感謝您提供寶貴意見！