- 104年度花蓮縣國中小綠美化競賽補助規範

104.04.16

- 計畫說明

花蓮縣政府為帶動校園綠化運動、打造美麗家園，推展補助校園綠美化計畫，舉辦「104年度花蓮縣國中小綠美化競賽」，藉以提昇校園綠美化、凝聚校園居民意識，使綠美化作業紮根於基層，由點到點的綠珍珠串連形成綠璀璨，營造花蓮縣自然、清新、美麗的綠色生活環境。

- 主辦單位

花蓮縣政府教育處。

- 協辦單位

花蓮縣政府農業處、花蓮縣政府環保局

- 申請資格

凡屬花蓮縣轄屬之公立（不含國立）國中小皆可申請。

- 補助金額

各申請學校補助上限60萬元。

  - 資本門上限50萬元。

  - 經常門上限30萬元。

- 補助項目

  - 社區景點看板設置

  - 牆面粉刷彩繪、雕塑或立體綠美化

  - 大型樹木疏枝修剪。【高空大型樹木由教育處另案辦理開口契約，學校另依契約辦理，中小型樹木修剪於此申辦】

  - 空地綠美化

  - 改建透水鋪面

  - 教學蔬果園（學校農園建置）

  - 景觀生態池（昆蟲生態園區、原生植物園…等）

  - 景觀花棚步道

  - 購置修整機具

  - 其他經審查確認有助提升環境綠美化品質之項目。

- 經費補助原則

- 經費補助範圍限定於核定地點之綠美化使用，設計時應以植栽綠美化為主。

- 經費補助項目以「植物種植」與「環境營造」2大類為限：

  - 植物種植：用於綠美化栽植用途之材料，含植栽、栽培介質、肥料、園藝工具、花盆、花架…等。

  - 環境營造：用於綠美化周邊環境營造所需工程，如校門入口意象、花台、社區景點解說牌…等，以及必要時之工程機具(如供修剪樹木、整地、客土所需)。

  - 施作經費規劃務必詳分資本門與經常門。

- 規劃設計費屬補助範圍，以1校總經費之7.7%為上限，惟人事費、交通費、通聯費、餐費、水電費及其他未經核定者，皆「非補助範圍」。

- 提案計畫書須詳列項目規格、單價、數量及總數，並經實地訪價後據以編列。

- 施作所需金額超出本案補助額度或非補助範圍之支出項目，由申請學校自行籌措經費支應。

- 執行期程

- 受理申請：即日起至104年5月20日止。

- 受理補正期限：即日起至104年5月30日止。

- 公布審查通過名單：於104年6月15日前公布受補助名單。

- 說明會：104年6月22日（暫訂）

- 受補助學校施作綠美化：104年6月15日起至104年10月15日止。

- 繳交結案報告：104年10月31日前繳交。

- 查核評鑑：104年11月15日前完成。

- 核銷：查核評鑑結束，且無待解決事項後之30日內核銷款項。

- 公布優選與頒獎：104年12月。

- 受理申請窗口

由各申請學校備齊書面資料向教育處提出申請(以公文為憑)。

- 申請應備文件

- 申請表(附件1)。

- 提案計畫書(附件2)。

- 施作切結書(附件3)。

以上文件皆需繳交1式6份。

- 審查方式

- 審查程序：

申請學校須於104年5月20日前提送申請文件發文至花蓮縣政府，倘有須補正者需於104年5月30日前提送補正文件，逾期喪失申請資格。必要時，教育處得至現場了解預計施作地點現況。花蓮縣政府教育處成立專家委員評選小組於104年6月15日前進行審查核定申辦學校經費。

- 審查評選標準：

- 整體規劃設計：30分。

  - 規劃施作區域之公共開放性。(開放性高，得分高)

  - 預期綠美化效益。

  - 規劃設計是否具地方特色。

  - 該地綠美化需求程度。

- 後續維護管理能力：30分。

  - 是否有校園志工維護。

  - 校園組織強度與資源整合。

  - 綠美化維護管理實績。

- 執行可行性及經費合理性：30分。

  - 施作可行性。

  - 預估單價與各項經費組成是否合理。

4.書面資料完整性：10分。

- 複審除核定受補助學校外，同時列明5名備取學校，若有受補助學校因故放棄或喪失資格，由備取學校依序遞補。

- 受補助名單將個別發文核定，並公布於花蓮縣政府教育處「處務公告」網頁。

- 計畫變更之規定

  - 受補助學校應依審查核定提案計畫書施作。

  - 倘有以下情形者，應提出計畫變更申請：(1)施作地點變更或(2)新增工作項目者或(3)核定之工作項目其數量與單價如有增減，各該項目複價增、減金額絕對值之加總於核定金額10%以上者。

  - 提送計畫變更申請者，應向教育處提交相關文件並獲函復同意後始得施作。

  - 若計畫變更未取得同意函，申請學校應依原申請計畫施作；或施作成果有違背綠美化計畫書內容時，亦無法獲得該項補助。

  - 補助案之計畫變更以1次為限，申請計畫變更之最後期限為104年6月25日。

- 說明會

受補助名單公布後，將舉辦本案說明會，邀請入選學校參加，輔導說明綠美化施作及核銷注意事項等。

- 結案報告書

  - 結案報告請於104年10月31日前親自送達或郵寄至花蓮縣政府教育處，信封請註明：校園綠美化競賽結案報告。

  - 結案報告包含以下內容：

1.成果報告書紙本4份(含電子檔，以電子郵件或光碟繳交)，內容包含：成果報告、成果照片、施作明細表、經費報告表。(附件5)

2.若有計畫變更，應檢附花蓮縣政府教育處同意公文。

- 查核評鑑

  - 查核評鑑由花蓮縣政府教育處組成評審小組進行審查。

  - 評鑑標準如下：

    - 整體設計與施作：60分。

      - 施作品質。

      - 植栽配置。

      - 美感呈現。

      - 校園特色。

      - 施作前後是否有明顯提升。

    - 後續維護管理：30分。

      - 有否有校園志工維護。

      - 後續維護管理計畫。

    - 成果報告書製作：10分。

      - 施作紀錄。

      - 資料完整性。

  - 本案競賽對象除申請經費學校一律參加外，亦歡迎開放其他學校參與競賽，準備資料如附件5：成果報告-成果照片/施作明細表/經費報告表等。

  - 為鼓勵各校辦理，依評鑑標準，審議等第陳核後發給獎金。等第區分如下：

（1）第1名：十萬。（一校）

（2）第2名：五萬。（一校）

（3）第3名：三萬。（一校）

（4）第4名：一萬。（二校）

  - 本案查核評鑑期程將另行公佈通知。

  - 除排定之查核評鑑時程外，自本補助計畫開放申請至結案前，花蓮縣政府教育處得至現場查驗補助項目。

- 補充說明

- 本府於104年3月27日舉辦花蓮縣政府校園綠美化輔導工作坊，報名資訊公布於全國教師進修網。

- 有關本案疑問可洽花蓮縣政府教育處趙景文科長或陳宥達老師(8462860轉316或306)。

- 申請補助學校不得對同一地點重複申請(或重複受其他政府機關)相同項目之經費補助，一旦有重複申請，或受補助經費之使用有違背法令、與指定用途不符等情事，花蓮縣政府教育處有權追回補助款項，申請補助學校不得異議。

(附件1：申請表)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽 申請表

申請日期：   年   月   日

| 申請學校 |  | 承辦人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 電話 |  | 職稱 |  |
| 手機 |  |  |  |
| 電子郵件信箱 |  |  |  |
| 申請經費 |  |  |  |
| 計畫名稱 ： 施作地點地段地號： 施作面積（m2） ： 後續維養護管理計畫(含志工招募)： 其他補充說明： 請加蓋學校戳記（印） |  |  |  |

(附件2：提案計畫書)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽 提案計畫書

一、提案學校：

二、施作地點之空間開放性描述與照片：

三、預計施作位置：

（位置簡圖：以手繪或剪貼地圖等方式，能清楚解釋營造點周邊狀況者為佳，需含鄰近之重要景點位置，同時註記施作位置。）

四、施作地點現況:

需檢附所有施作地點之照片（並應含不同角度施作區與鄰近之關係）。

| 照片1 | 照片2 |
| --- | --- |
| 照片3 | 照片4 |
| 照片5 | 照片6 |

(附件2：提案計畫書)

伍、平面配置草圖 
（以能清楚說明施作內容為原則，電腦繪圖、簡易手繪皆可。）

(附件2：提案計畫書)

陸、經費概算表：依經費補助原則估列各工作項目所需經費。

| 科目 | 項次 | 項目 | 規格 | 單價 | 數量 | 總價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資本門 |  | 例：透水鋪面工程 |  |  |  |  |  |
| 經常門 |  | 例：草本植栽 |  |  |  |  |  |
|  |  | 灌木植栽 |  |  |  |  |  |
|  |  | 喬木植栽 |  |  |  |  |  |
|  |  | 肥料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 栽培介質 |  |  |  |  |  |
|  |  | 植栽容器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 園藝工具 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.申請補助金額： 元。 2.超過核定經費補助金額部分由校園自籌。 3.表格內各項欄位務必全數依實填寫。 請加蓋學校戳記（印） |  |  |  |  |  |  |

(附件3：施作切結書)

施作切結書

本學校______________________、代表人_________，

依據「104年度花蓮縣國中小綠美化競賽補助規範」申請綠美化補助。若獲審查通過，將依提案計畫書之內容施作。本學校已知悉：

1.若計畫變更未經花蓮縣政府教育處函復同意，且施作成果有違背綠美化計畫書內容時，無法獲得該項補助。

2..申請補助學校不得對同一地點重複申請(或重複受其他政府機關)相同項目之經費補助，一旦有重複申請，或受補助經費之使用有違背法令、與指定用途不符等情事，花蓮縣政府教育處有權追回補助款項，申請補助學校不得異議。

此致

花蓮縣政府教育處

學校名稱

負責人

地址

聯絡電話

請加蓋學校戳記（印）

中華民國104年○○月○○日

(附件4：計畫變更申請書)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽 計畫變更申請書

申請日期：   年   月   日

受補助學校：

施作地點：                        聯絡人：

聯絡地址：                        電話：

變更原因：

計畫變更詳細說明：

變更後經費概算表：

| 項次 | 項目 | 規格 | 單價 | 數量 | 複價 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※亦請檢附經核定(變更前)之經費報告表。

※若涉及施作地點變更，請參考提案計畫書重新檢附平面配置草圖、施作地點現況、施作位置等。

※計畫變更以1次為限。

請加蓋學校戳記（印）

(附件5：成果報告)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽 成果報告書

| 申請學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負責人 |  |  |  |  | 電話 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  | 電子郵件信箱 |  |  |  |
| 施作時間 | 民國104年 月 日至民國104年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 實際活動參與人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施作地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綠美化 施作情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 後續維護管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綜合檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費 | 實支數 |  |  |  |  | 申請學校 自籌金額 |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件 | (需附執行前、中、後照片至少各2張) |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請學校簽章欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經辦人： |  | 負責人： |  | 受補助學校名稱： 大印 |  |  |  |  |

(附件5：成果報告使用-成果照片)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽

成果照片

執行前照片

說明： 日期： / /

執行中照片

說明： 日期： / /

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽

成果照片

執行後照片

說明： 日期： / /

其他照片(物品、解說牌、工程機具等…) ※各項採購之物品皆需檢附照片。

說明： 日期： / /

(附件5：成果報告使用-施作明細表)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽

施作明細表

| 施作項目 | 規格 | 數量 | 施作地點 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(附件5：成果報告使用-經費報告表)

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽

經費報告表

| 項目 | 原計畫費用 | 實際支出費用 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  |
| 經辦人： | 負責人： | 受補助學校名稱： 大印 |  |

104年度花蓮縣國中小綠美化競賽-補助規範標準作業流程

1.申請

各申請學校提案

3.複審

教育處/評選小組

4.公布名單

花蓮縣政府教育處

2.初審

花蓮縣政府教育處

5.施作

申請學校

6.繳交結案報告

申請學校

7.查核評鑑

教育處/評鑑小組

8. 公布優選

花蓮縣政府教育處

9. 頒獎

花蓮縣政府教育

頒獎給優選學校。

依評鑑標準選出績優受補助學校，104年12月公布優選名單。

查核評鑑由花蓮縣政府教育處組成評審小組進行，於104年11月15日前完成。

成果報告書。

104年10月31日前繳交

教育處於104年6月15日前公布審查通過名單，後續邀請受補助學校參與說明會，會中說明施作、核銷注意事項等執行實務。

本府內派專業人員與外聘專家學者組成評選小組，於花蓮縣政府教育處初審結束後進行複審。

花蓮縣政府教育處執行計畫初審。

若申請資料有須補正事項，由受理之花蓮縣政府教育處請申請學校提送補正資料，最後受理補正之期限至104年5月30日止。

應備資料（1式6份送花蓮縣政府教育處，期限至104年5月20日止）：

申請表

提案計畫書。

施作切結書。

受補助學校應依受審查核定之提案計畫書施作，施作期間為104年6月15日起至104年10月15日止。

1