國中小校舍「補強工程」之經費支用範圍及

附件3

參考單價計價方式(修正版)

一、「補強工程」之經費支用範圍：

(一)本案所稱「補強工程」費用，共包括「直接補強工程費」、「合理之間接修復費」、「工程管理費」、「補強設計及監造費」等費用支出。

(二)惟前揭「補強工程」費之經費執行應以結構補強為主，除因補強造成門窗管線遷移、補強後有恢復原教育需求及美觀、同一棟校舍內之防水防漏(可能影響建築物耐久性)等合理修復費用外，不得編列其他無關於補強或非前述合理範圍內之修復經費(如購置無關設備、裝置監視器、挪至不同校舍或其他校園環境整修等)。但上述「修復」費用應符合下列規定：

1.合理修復費用原則以「修復+補強工程經費(含保險、利稅等間接費用)」之30%為上限，惟防水防漏或其他特殊情形經審查委員一致通過者得不受此限並另予專案處理(但修復經費仍不得高於補強經費)。

2.修復費用需求應於「補強設計審查」階段提出，本部原則不同意於補強設計通過審查後再因「修復」需求所提之動支節餘款申請案。但因安全因素(如漏列安全圍籬、開挖後發現無地樑、鋼筋植筋數不足及其他特殊情形經教育部同意者)申請動支節餘款者，不受此限。

3.不得因「修復」經費需求增加，而要求教育部增加核定補助總經費。

二、有關「補強工程」之參考單價計價方式修正如下：

(一)「已完成補強設計」之校舍(需檢附補強設計審查意見表或補強設計報告－摘要部分並載明金額)：其「補強工程」經費需求得依補強設計審查通過或補強設計報告之金額填報，本部原則將據以如數核定補助經費。但其補強工程單價超出4000元/㎡者，則應經補強設計期末審查(或特別審查)通過並附審查意見表，始能獲本部如數核定補助經費；否則本部將依單價4000元/㎡核定補助經費。

(二)「尚未完成補強設計」之校舍(凡未附補強設計審查意見表、未附補強設計報告－摘要部分、或佐證資料不齊全者，視同尚未完成補強設計)：其「補強工程」之參考單價計價方式依其總樓地板面積(A)(即實際面積)所屬級距範圍之不同(註：實際面積應以四捨五入求至「整數」)，分別計算如下：

1.當A<600㎡時：

「補強工程」費用= 實際面積 * 4,000元/㎡。

(註：即實際面積=計價面積)

2.當600≦A<3,600㎡時：

(1)「補強工程」費用= 計價面積 * 浮動單價(元/㎡)。

(2)「計價面積」係由「實際面積」以無條件進位為2的倍數之方式轉換而成；其中「計價面積」為2的倍數且為整數。例如：實際面積601㎡，應轉換為計價面積602㎡。

(3)「浮動單價」= [(-1/2)*計價面積]+4,300

3.當A≧3,600㎡時：

「補強工程」費用= 實際面積 * 2,500元/㎡。

(註：即實際面積=計價面積)

三、補強工程參考單價修正案之配套措施

(一)為因應補強工程參考單價之計價標準調降，避免部分校舍執行困難，並利整體經費調度，建議屆時本部核定補助優先順序較後面(如倒數後3位)或面積較大(如前3順位)之校舍，各縣市政府可考量只先核給其「補強設計及監造費」即可，再視全縣(市)經費執行情形及前揭校舍補強設計進度研議是否續撥後續「補強工程」經費。

(二)為提升經費使用效率，並利督促學校趕辦補強工程進度，凡100年度未及於暑假期間(100年9月1日前)完成補強工程發包施作、或受補助學校(或縣市政府)怠為執行以致進度明顯落後者，本部或其主管縣市政府得註銷其補助經費，並視需要改分配於其餘有需求之學校校舍。如前述問題確可歸責於學校(或縣市政府)且情節嚴重者，本部或其主管縣市政府得予議處。

(三)另有特殊情形(如屬偏遠或離島地區學校、或學校出入口過窄而需人工灌漿…等)導致可能造成工程發包困難之個案學校，得向本部專案申請提高其補強工程單價且至多以單價4,000元/㎡為上限。惟應於經費需求表之「備註」欄敘明原因，並檢附佐證資料(如偏遠學校核定函及名單、相關圖說照片…等)。

四、計算範例：

(一)當A<600㎡時：例如小明國小明智樓實際面積為575㎡，則其所需「補強工程」費用為575 * 4,000元/㎡= 230萬元。

(二)當600≦A<3,600㎡時：

1.例如中強國小中正樓實際面積為1,315㎡，則其「計價面積」應轉換為1,316㎡(即以無條件進位方式轉換為2的倍數)。

2.其「浮動單價」= [(-1/2)*1,316]+4,300 = (-658)+4,300

=3,642 (元/㎡)

3.故上開校舍所需「補強工程」費用為1,316 * 3,642元/㎡= 479萬2,872元。

(三)當A≧3,600㎡時：例如大勇國小天真樓實際面積為4,700㎡，則其所需「補強工程」費用為4,700 * 2,500元/㎡= 1,175萬元。

五、教育部將提供100年度國中小校舍「補強工程」自動計價試算表之Excel檔，供學校依實際面積試算其經費需求，並於國中小老舊校舍及相關設備補強整建網之「下載專區」提供下載(網址http://140.111.34.158/download.php）。