103年花蓮縣中小學資訊設備更新電腦採購案履約及驗收注意事項

一、裝機履約期限

（一）103年5月8日至103年7月26日(共80日曆天)。

二、驗收

(一)各校裝機履約驗收，由各校辦理：

1、成員：由各校組成裝機驗收小組，由校內1人為主驗人員。(請安排驗收小組至少3人，其中必須有主計人員，主計不得為主驗)

2、地點：各學校。各校辦理驗收時，請依交貨之規格逐項驗收。

3、期限：廠商裝機完畢，並提交裝機完成報告書予裝機學校後，廠商應會同校方於14日內完成驗收。

4、驗收合格，各校應填製驗收紀錄1份交付廠商。(需有主計監驗、主驗及校長核章)

5、驗收時如發現規格等與合約規定不符者，廠商應於5個公務日內限期更換、補足或改善。

6、在各使用學校未辦理驗收前，廠商必須自行保管相關物品，物品如有損失損毀等情事均由廠商負責。

(二)實地抽驗，各校驗收完成後由本府辦理抽驗：

1、成員：由機關依規定簽准驗收成員。

2、地點：由主驗抽驗本案裝機學校13校。

3、各校機器安裝完成驗收合格後，廠商應彙齊各校之驗收紀錄送交機關辦理。

三、得標廠商：國眾電腦股份有限公司。

得標廠商電話：02-27996789

服務裝機廠商：東懋資訊有限公司。

服務廠商電話：03-8359433